Table of Contents

# Table of Contents

# Sağlıktan Projesi — Geliştirme Raporu

Tarih: 16 Temmuz 2026 Hazırlayan: [İsminiz] Doküman Tipi: Kişisel Teknik Geliştirme Raporu

## 1. Proje Özeti

Sağlıktan, kronik ve nadir hastalıklara sahip bireylerin bir araya gelip bilgi paylaşabildiği, birbirine destek olabildiği bir sağlık odaklı sosyal platformdur. Kullanıcılar sisteme kayıt olur, ilgili hastalık gruplarına (örneğin Retinitis Pigmentosa) katılır ve bu gruplar altındaki alt kategorilerde (Sosyalleşme, Tavsiyeler, Ek Gıda vb.) etkileşime geçer.

### 1.1 Genel Kullanım Mantığı

Kullanıcı sisteme kayıt olur, hastalık gruplarını görüntüler, ilgili gruba katılır ve grup altındaki alt kategorilerde (Sosyalleşme, Tavsiyeler, Ek Gıda vb.) etkileşime geçer.

## 2. Teknik Mimari ve Karar Tablosu

| Katman | Karar | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| Backend | Spring Boot | Olgun ekosistem, güçlü Spring Security entegrasyonu |
| Frontend | React | SPA yapısı, geniş kütüphane desteği |
| Veritabanı | PostgreSQL | Full-text search desteği, ilişkisel veri modeline uygunluk |
| Deployment | Docker + Docker Compose (sunucu üzerinde) | Ortam tutarlılığı, taşınabilirlik, kolay yeniden kurulum |
| Authentication | JWT | Stateless yapı, ölçeklenebilirlik, React ile uyumlu |
| E-posta Doğrulama | Kayıt sonrası doğrulama kodu | Sahte hesapların önlenmesi, hesap güvenliği |
| Şifre Sıfırlama | E-posta ile doğrulama kodu | Kullanıcı hesap kurtarma süreci |
| Arama | PostgreSQL Full-Text Search (tsvector/tsquery) | Ekstra servis gerektirmez, proje ölçeği için yeterli |
| API Dokümantasyonu | Swagger / OpenAPI | Geliştirme sürecinde ve ileride ekip büyürse kolay onboarding |
| Migration | Flyway | Versiyonlanmış, tekrarlanabilir şema yönetimi |
| Dosya/Resim Upload | Yok (şimdilik) | Kapsam dışı bırakıldı, ileride eklenebilir |
| Bildirim Sistemi | Yok (şimdilik) | Kapsam dışı bırakıldı, ileride eklenebilir |
| Chat / Anlık Mesajlaşma | Yok | Kapsam dışı bırakıldı |
| Test Stratejisi | Yok (şimdilik) | Sonraki aşamada eklenecek |
| Mimari | Katmanlı Mimari (Controller / Service+Impl / Repository / Domain) | Tanıdık, iyi dokümante edilmiş, projenin ölçeği için yeterli |

## 3. Paket / Klasör Yapısı

com.sagliktan
├── controller/
│   ├── UserController
│   ├── DiseaseGroupController
│   ├── PostController
│   └── AuthController
├── service/
│   ├── UserService (interface)
│   ├── DiseaseGroupService (interface)
│   └── impl/
│       ├── UserServiceImpl
│       ├── DiseaseGroupServiceImpl
│       └── ...
├── repository/
│   ├── UserRepository
│   ├── DiseaseGroupRepository
│   ├── PostRepository
│   └── ...
├── domain/ (entity)
│   ├── User
│   ├── DiseaseGroup
│   ├── Post
│   └── ...
├── dto/
│   ├── request/
│   └── response/
├── config/
│   ├── SecurityConfig
│   └── SwaggerConfig
└── exception/
    └── GlobalExceptionHandler

Gerekçe: Klasik katmanlı mimari (Controller/Service+Impl/Repository/Domain), Spring Boot ekosisteminde en yaygın kullanılan yapıdır. İnterface + Impl ayrımı (abstraction), ileride servis implementasyonlarını değiştirme veya mock’lama esnekliği sağlar. Projenin mevcut ölçeği (sınırlı sayıda domain: kullanıcı, hastalık grubu, gönderi, sohbet, kimlik doğrulama) için bu yapı gayet yönetilebilir kalır.

## 4. Domainler ve Fonksiyonlar

Aşağıda projenin ana domainleri ve her domain altında yer alması planlanan temel fonksiyonlar listelenmiştir. Bu yapı, katmanlı mimarideki domain/, repository/, service/, controller/ katmanlarının her biri için referans oluşturur.

### 4.1 Auth (Kimlik Doğrulama)

- Kayıt olma (register)

- E-posta doğrulama (kayıt sonrası doğrulama kodu gönderimi ve kod ile hesap aktivasyonu)

- Giriş yapma (login) → JWT üretimi

- Token yenileme (refresh token)

- Şifre değiştirme

- Şifre sıfırlama (e-posta ile doğrulama kodu gönderip yeni şifre belirleme)

- Çıkış yapma (logout / token invalidation)

### 4.2 User (Kullanıcı)

- Profil görüntüleme

- Profil güncelleme (ad, soyad, bio vb.)

- Kullanıcının katıldığı hastalık gruplarını listeleme

- Kullanıcının kendi paylaşımlarını listeleme

- Hesap silme / pasifleştirme

### 4.3 DiseaseGroup (Hastalık Grubu)

- Tüm hastalık gruplarını listeleme

- Hastalık grubu detayını görüntüleme

- Hastalık grubuna üye olma / gruptan ayrılma

- Hastalık grubuna üye olan kullanıcıları listeleme

- (Admin) Yeni hastalık grubu oluşturma / güncelleme / silme

### 4.4 SubGroup / Category (Alt Grup — Sosyalleşme, Tavsiyeler, Ek Gıda vb.)

- Bir hastalık grubuna bağlı alt grupları listeleme

- Alt grup detayını görüntüleme

- (Admin) Alt grup oluşturma / güncelleme / silme

### 4.5 Post (Gönderi/Paylaşım)

- Alt grup içinde gönderi oluşturma

- Gönderileri listeleme (sayfalama ile)

- Gönderi detayını görüntüleme

- Gönderi güncelleme / silme (sahibi tarafından)

- Gönderi arama (PostgreSQL Full-Text Search)

### 4.6 Comment (Yorum)

- Bir gönderiye yorum ekleme

- Gönderiye ait yorumları listeleme

- Yorum güncelleme / silme (sahibi tarafından)

### 4.7 Common / Shared (Ortak Bileşenler)

- Global exception handling

- API response wrapper (standart response formatı)

- Pagination/sıralama yardımcı sınıfları

- Swagger/OpenAPI konfigürasyonu

## 5. Roller ve Yetkiler

Sistemde iki temel rol bulunmaktadır: USER (standart kullanıcı) ve ADMIN (sistem yöneticisi). Yetkilendirme, Spring Security üzerinden JWT içindeki rol bilgisine göre yapılacaktır.

### 5.1 USER (Standart Kullanıcı)

| Domain | Yetkiler |
| --- | --- |
| Auth | Kayıt olma, e-posta doğrulama, giriş/çıkış yapma, şifre değiştirme/sıfırlama |
| User | Kendi profilini görüntüleme/güncelleme, kendi hesabını silme/pasifleştirme |
| DiseaseGroup | Grupları listeleme/görüntüleme, gruba üye olma/ayrılma |
| SubGroup / Category | Alt grupları listeleme/görüntüleme |
| Post | Gönderi oluşturma, listeleme, görüntüleme, kendi gönderisini güncelleme/silme, arama yapma |
| Comment | Yorum ekleme, kendi yorumunu güncelleme/silme |

### 5.2 ADMIN (Sistem Yöneticisi)

USER rolünün tüm yetkilerine ek olarak:

| Domain | Yetkiler |
| --- | --- |
| User | Tüm kullanıcıları listeleme, kullanıcı hesabını askıya alma/silme |
| DiseaseGroup | Yeni hastalık grubu oluşturma, güncelleme, silme |
| SubGroup / Category | Alt grup oluşturma, güncelleme, silme |
| Post | Herhangi bir gönderiyi silme/düzenleme (moderasyon amaçlı) |
| Comment | Herhangi bir yorumu silme (moderasyon amaçlı) |

Not: İleride ihtiyaç duyulursa (örneğin belirli bir hastalık grubunu yöneten sınırlı yetkili bir rol gerekirse) rol yapısı genişletilebilir. Şu an için sistem yalnızca USER ve ADMIN rolleriyle tasarlanmıştır.

### 5.3 Teknik Not

- Roller, User entity’sinde bir Role alanı (enum: USER, ADMIN) olarak tutulacaktır.

- Endpoint bazlı yetkilendirme @PreAuthorize anotasyonları veya SecurityConfig içinde tanımlanan yol bazlı kurallarla sağlanacaktır.

- “Kendi” kaydı üzerindeki işlemler (post/yorum güncelleme-silme) için sahiplik kontrolü (ownership check) service katmanında yapılmalıdır — sadece role bazlı kontrol yeterli değildir.

## 6. Backend Geliştirme Sırası

Geliştirmeye başlarken izlenmesi önerilen adım sırası aşağıdadır. Bu sıralama, önce temel altyapının (veritabanı, entity, güvenlik) oturtulup, sonra iş mantığının üzerine inşa edilmesi mantığına dayanır.

- Proje Kurulumu

  - Spring Initializr (start.spring.io) ile proje oluşturma: Spring Boot 4.1.0, Java 21, Maven, Jar packaging

  - Artifact adı: sagliktan-api, Package adı: com.ridvankarsli.sagliktanapi

  - Bağımlılıklar: Spring Web, Spring Security, Spring Data JPA, PostgreSQL Driver, Flyway Migration, Validation, Lombok, Spring Boot DevTools

  - Konfigürasyon formatı olarak application.properties (Properties) kullanılması

  - Spring Boot 4.1 ile gelen Spring Security 7 varsayılan CSRF davranışının JWT tabanlı stateless API için SecurityConfig içinde açıkça devre dışı bırakılması (.csrf(csrf -> csrf.disable()))

- Veritabanı ve Migration Altyapısı

  - Geliştirme sürecinde bilgisayara kurulu PostgreSQL 18 kullanılması (sagliktan veritabanı) — hızlı başlamak ve takip etmesi kolay olması için

  - application.properties içinde bu local kuruluma bağlantı ayarlarının yapılması (localhost:5432 üzerinden)

  - Deployment aşamasında (bkz. 13. adım) PostgreSQL’in Docker container’ına taşınması — kod tarafında değişiklik gerektirmez, sadece bağlantı ayarları container’a yönlendirilir

  - Flyway konfigürasyonu ve ilk migration script’i (V1__init.sql)

- Domain (Entity) Katmanı

  - User, DiseaseGroup, SubGroup, Post, Comment entity’lerinin oluşturulması

  - Entity’ler arası ilişkilerin (One-to-Many, Many-to-Many vb.) tanımlanması

  - Role enum’unun (USER, ADMIN) eklenmesi

- Repository Katmanı

  - Her entity için Spring Data JPA repository interface’lerinin yazılması

  - Gerekli custom query’lerin (örneğin full-text search için) eklenmesi

- Güvenlik (Security) Altyapısı

  - Spring Security temel konfigürasyonu

  - JWT üretimi, doğrulama ve filter zincirinin kurulması

  - Rol bazlı yetkilendirme kurallarının (SecurityConfig) tanımlanması

- Auth Modülü

  - Kayıt (register) ve şifre hashleme (BCrypt)

  - E-posta doğrulama kodu gönderimi ve doğrulama akışı

  - Giriş (login) ve JWT token döndürme

  - Şifre sıfırlama akışı (kod gönderme + yeni şifre belirleme)

- DTO ve Mapping

  - Request/Response DTO sınıflarının oluşturulması

  - Entity ↔ DTO dönüşüm mantığının kurulması (manuel mapping veya MapStruct)

- Service Katmanı

  - Her domain için service interface ve impl sınıflarının yazılması

  - İş mantığının (üyelik kontrolü, sahiplik kontrolü, sayfalama vb.) implementasyonu

- Controller Katmanı

  - REST endpoint’lerinin yazılması

  - Endpoint bazlı yetkilendirmenin (@PreAuthorize veya path bazlı) eklenmesi

- Exception Handling ve Ortak Bileşenler

  - GlobalExceptionHandler ile merkezi hata yönetimi

  - Standart API response wrapper yapısının kurulması

- API Dokümantasyonu

  - Swagger/OpenAPI entegrasyonu ve endpoint açıklamalarının eklenmesi

- Arama Özelliği

  - PostgreSQL Full-Text Search sorgularının (tsvector/tsquery) Post arama için implementasyonu

- Dockerize Etme ve Deployment

  - PostgreSQL’in local kurulumdan Docker container’ına taşınması (docker-compose.yml içinde postgres servisi tanımlanarak)

  - Backend için Dockerfile yazılması

  - docker-compose.yml’in backend + PostgreSQL + (ileride frontend) servislerini içerecek şekilde tamamlanması

  - Sunucuya deploy edilmesi

Bu rapor, projenin mevcut geliştirme aşamasındaki teknik kararları, domain/fonksiyon planlamasını ve backend geliştirme sırasını özetlemek amacıyla hazırlanmıştır.